Projektaufgabe
3D Modellierung und Animation
Plumbumfoot of Doom (PoD)
Team: Feingeist
David Seelig
Dominik Becker

---
Projektbeschreibung
Bei dem Projekt „Plumbumfoot of Doom“ handelt es sich um die Animation eines Autorennens, bei dem die beiden Kontrahenten sich nichts schenken.
Waghalsige Überholmannöver, sowie rasante Aufholjagden, sind dem Zuschauer garantiert. Der ein oder andere Unfall bleibt bei solch einem Spektakel natürlich nicht aus und der Zuschauer darf sich auf ein spannendes Rennen freuen.

---
Szene 1
- Objekte: Landschaft, Strecke
- Animation: Kameraflug zum Start

---
Szene 2
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Start
- Animation: Autos kommen an den Start

---
Szene 3
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Start, Ampel
- Animation: Ampel, Start

---
Szene 4
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Landschaft/Strecke
- Animation: Fahrende Autos

---
Szene 5
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Strecke/Landschaft
- Animation: Fahren/Überholen

---
Szene 6
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Strecke/Landschaft, Öl
- Animation: Auto verliert Öl

---
Szene 7
- Objekte: Auto 2, Strecke/Landschaft
- Animation: Unfall

---
Szene 8
- Objekte: Auto 2, (Fahrer)
- Animation: Aufregen des Fahrers (eventuell Tröten)

---
Szene 9
- Objekte: „Cockpit“, Button of Doom (Afterburner)
- Animation: Drücken des Knopfs

---
Szene 10
- Objekte: Auto, Fahrer
- Animation: Geschwindigkeitsrausch :-)

---
Szene 11
- Objekte: Auto 1, Auto 2, Ziel
- Animation: Zieleinfahrt (mit Standbild beim Überqueren der Linie)

---
Zeitplanung
Szene(n) mit Platzhaltern
- Welt (Bäume, See, Berge)
- Strecke
- Autos (sind fertig)
Recherche
- Objekte/Texturen/(Sound)
Kameraeinstellungen
- Für jede Szene (1-5; 6-11)
- Mit Kamerafahrten (1-5; 6-11)
Licht und Schatten
Modellierung / Texturierung
- ggf. fehlende Objekte
Platzhalter ersetzen
- Objekte in den Szenen durch
  Modelle ersetzen
Animationen
- (1-5)
- (6-11)
- (x)
Renderzeit feststellen
- Mittelwert pro frame
  => Wie lange ca.?
- eventuell kürzen oder übrige Zeit für Faxen nutzen
Fehlerkorrektur
Schönheitskorrektur
Rendernamenz
David Seelig
Dominik Becker
Nach Bedarf
Rechner
26.11.14
10.12.14
17.12.14
03.12.14
Storyboard
Beleuchtungsbeispiele
Finaler Film
Kamerafahrten

---
Risiko und Notlösung
Vermutlich Schwierigkeiten bei der Umsetzung diverser Effekte und/oder im Verlieren in Details bei selbigen
  - Zeit im Auge behalten
  - Auf einfachere Lösungen zurückgreifen und/oder ggf. auf Effekte verzichten